Phần A : Thiết kế vận hành scrum

Độ dài sprint :

- Chọn độ dài 2 tuần  , vì dự án cần giải quyết yêu cầu từ ba bộ phận tương ứng với 3 sprint , 1 sprint cuối để xử lý thay đổi về mặt yêu cầu và lỗi phát sinh nếu có

- Phân 3 vai trò

+ product owner : quản lý product backlog , làm rõ yêu cầu nghiệp vụ

+ scrum master : đảm bảo quy trình

+ development team : phân tích thiết kế , lập trình , kiểm thử , phối hợp với owner hoàn thiện product backlog

- Sprint planning là quan trọng nhất , thể hiện minh bạch vì ngay từ đầu sprint , cả đội sẽ biết mục tiêu cuối của sprint , thời gian diễn ra và phân chia công việc cụ thể

Phần B : Product backlog và ưu tiên hóa bằng moscow

- Xây dựng product backlog

+ tich điểm sau thanh toán  - must

+ thu hồi điểm khi đơn bị hủy - must

+ đổi điểm lấy mã giảm giá – could

+ xem lịch sử tích đổi – should

+ thông báo điểm sắp hết hạn – should

- Sprint backlog :

+ Thiết kế csdl

+ Xử lý logic tích điểm

+ Xử lý logic thu hồi

Phần C : DoD , Acceptance criteria

- Tích điểm sau thanh toán

- AC1

+Kịch bản : Thanh toán thành công

+ Given : Khách hàng đã mua sản phẩm có giá 50k

+ When : Đơn hàng được thanh toán thành công

+ Then : Khách hàng được cộng 5 điểm

- AC2

+ Kịch bản : Khách thu hồi đơn hàng

+ Given : Khách hàng mua sản phẩm có giá 50k

+When : Khách hàng hủy đơn hàng

+ Then : Thu hồi điểm của khách hàng

- AC3

+ Kịch bản : Đổi điểm lấy mã giảm giá

+ Given : Khách hàng có 100 điểm tích lũy

+When : Khách hàng chọn mã giảm giá mong muốn và bấm xác nhận Đổi điểm

+ Then : Hệ thống trừ đúng số điểm tương ứng 50 điểm trong tài khoản của khách hàng

+ Definition of Done

- Code đã được review

- Pass 80% test case

- Đã đưa lên môi trường cho khách hàng sử dụng được

Phần D :

Tiếp nhận thay đổi mid-sprint mà không phá vỡ Sprint

Đánh giá tác động:  tiếp nhận yêu cầu từ thảo luận nhanh với  Development team để xác định mức độ ảnh hưởng

Quyết định phạm vi

-Nếu hệ thống thiết kế linh hoạt : Đổi tỷ lệ chỉ là thay đổi tham số cấu hình  cho phép thực hiện ngay trong Sprint nếu công việc rất nhỏ và không làm lệch Sprint Goal.

-Nếu đòi hỏi code sửa phức tạp theo nguyên tắc Scrum, Sprint Goal không được làm nguy hại.

Ảnh hưởng Product Backlog

-Cập nhật mô tả Cập nhật lại công thức quy đổi trong các User Story

-Tái sắp xếp ưu tiên: Nâng ưu tiên của Task cấu hình tỷ lệ quy đổi lên đầu danh sách Backlog

AC

- Given: Khách hàng đổi 100 điểm tích lũy.

- When: Chọn đổi mã giảm giá.

- Then: Hệ thống trừ 100 điểm và cấp voucher trị giá 25.000 VNĐ